|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?   * He logrado cumplir la mayoría de las actividades técnicas asignadas, especialmente las relacionadas con el backend y el módulo de inteligencia artificial, aunque algunos procesos tomaron más tiempo de lo previsto. * Los factores que facilitaron el avance fueron la planificación clara del equipo y el uso de herramientas colaborativas.   Como dificultad, la integración con el frontend presentó desafíos técnicos que afectaron el ritmo de desarrollo. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?   * Las dificultades se han enfrentado mediante ajustes en la planificación, revisión de código y pruebas continuas para detectar errores de comunicación entre módulos. * También se implementaron reuniones técnicas cortas para resolver bloqueos y priorizar tareas críticas.   Planeo continuar depurando el backend y optimizar la integración con la interfaz antes de iniciar nuevas funcionalidades. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?   * Considero que mi desempeño ha sido sólido en el ámbito técnico, cumpliendo con la implementación del backend y el funcionamiento del módulo de IA. * Sin embargo, debo mejorar la gestión del tiempo y la coordinación con el resto del equipo para sincronizar mejor los avances entre las distintas áreas del proyecto.   Destaco mi capacidad para resolver problemas técnicos y mantener la estabilidad del sistema. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?   * Mi principal inquietud es cómo mejorar la comunicación entre backend y frontend para que los datos generados por la IA se visualicen correctamente.   También me gustaría consultar al docente sobre buenas prácticas de optimización de APIs para mejorar el rendimiento general del sistema. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?   * No considero necesario redistribuir las actividades, aunque podría apoyar a Víctor en la parte de conexión con la interfaz de quizzes para facilitar la integración de datos.   Mantendré el foco en optimizar la lógica del sistema y garantizar la estabilidad de los endpoints. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?   * El trabajo en grupo ha sido cooperativo y ordenado. * Destacó la disposición de todos los integrantes para cumplir con las tareas y resolver problemas en conjunto.   Como aspecto a mejorar, sería importante mantener una comunicación técnica más constante para anticipar errores y evitar retrabajos en las integraciones. |